# Acta de visita de coordinación de seguridad y salud

Modelo orientativo (auroprl.com/prevencion/acta-visita-coordinador-seguridad-salud.html). Sustituye los textos entre corchetes y borra estas notas en cursiva.

| Dato | Valor |
| --- | --- |
| Obra | [Denominación y dirección] |
| Promotor | [Nombre] |
| Coordinador/a de seguridad y salud | [Nombre, titulación] |
| Acta n.º | [N.º correlativo] |
| Fecha y hora | [dd/mm/aaaa, de hh:mm a hh:mm] |

# 1. Asistentes

| Nombre | Empresa | Cargo / función |
| --- | --- | --- |
|  |  | Jefe/a de obra |
|  |  | Recurso preventivo |

# 2. Estado de la obra

| Fase | Tajos activos | Empresas presentes | N.º aprox. de trabajadores |
| --- | --- | --- | --- |

# 3. Seguimiento de la visita anterior

Una fila por cada observación pendiente del acta anterior.

| Ref. | Observación | Responsable | Estado (corregida / en curso / no corregida) |
| --- | --- | --- | --- |

# 4. Observaciones de esta visita

Para cada observación: lugar, hecho observado (objetivo), riesgo, valoración INSST (probabilidad × consecuencias), medida exigida, responsable y plazo. Referencia a la foto. Ejemplo en la fila 1.

| N.º | Lugar y hecho observado | Riesgo y valoración | Medida exigida | Responsable | Plazo | Foto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Planta 3, fachada norte, ejes 4-6: tramo de 6 m de borde de forjado sin barandilla, dos operarios trabajando junto al borde | Caída a distinto nivel. Alta × extremadamente dañino = intolerable | Reponer barandilla con pasamanos, intermedia y rodapié antes de continuar en la zona | Contratista de estructura | Inmediato | F-01 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

# 5. Documentación revisada

| Documento | Situación / observaciones |
| --- | --- |
| Plan de seguridad y salud y anexos |  |
| Adhesiones de subcontratas al plan |  |
| Libro de subcontratación |  |
| Designación de recursos preventivos |  |
| Revisiones de equipos (grúa, andamios, PEMP) |  |

# 6. Anotaciones en el libro de incidencias

| N.º de anotación | Fecha | Asunto | ¿Reiteración? | Copia a la ITSS (24 h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sí / No | Sí / No / No procede |

# 7. Firma y distribución

Coordinador/a de seguridad y salud: ______________________        Recibí, jefe/a de obra: ______________________

Distribución: [contratista(s), promotor, dirección facultativa, representantes de los trabajadores]